## Slide 1: Project Aurora
By Aitor Vannevel, Thibaut Schroyens, Thomas Oddery, Robbe Verhelst, Glenn Coopman
Notes: Glenn

## Slide 2: Opdracht
Interactive corridor lighting
Build a motion triggered RGB lighting system for the A or B corridor on the third floor.
Challenges
Creativity is necessary
Learning to properly create 3D models and prints
Developing PCB’s
Notes: Thomas

## Slide 3: Problemen
Voeding problemen
  niet genoeg ampère
  Grote voeding niet in gang
  Ledstrip niet fel genoeg
Bestelling vertraagd
Python problemen
Nieuwe programmeertalen leren kennen
Pir sensor werkt niet
Notes: Thibaut

## Slide 4: Volgende Stappen
Week 5
- Troubleshooting
- klein prototype bouwen
- kijken voeding alternatief
- 3d print massaal maken
Week 6
- Groot prototype bouwen
- Grote voedingen testen
- concept of how it works uitschrijven
Week 7
- Alle communicatie op punt stellen.
- kinderziektes er uit halen
Week 8
Installeren van een final product op de juiste locatie
Notes: Robbe

## Slide 5: Schema’s
Notes: Aitor

## Slide 6: Korte Demo
Notes: Een beetje iedereen